VK Нейробот

Отчёт по доработкам, инструкция по админке и описание видео-генерации

Основание: 542_ТЗ.md  ·  Батч 2 (этапы 4–10) закрыт  ·  Август 2026

## Коротко

Всё, что описано в ТЗ, реализовано и работает на проде, кроме одного опционального пункта (коллаж ракурсов) — вместо него по согласованию сделана другая схема, и одного пункта, который был сделан, а затем сознательно свёрнут: индивидуальная цена у каждого видео-промта заменена на единый источник цены в тарифах. Оба отклонения расписаны в разделе 2 — это не недоделки, а решения, о которых нужно знать.

Отдельно: этапы 1–3 (примеры работ, кнопка в рассылках, автодогон) написаны и задеплоены, но не прогнаны через живую приёмку. Формально они не закрыты.

# 1. Что реализовано из ТЗ

Нумерация — из сводной таблицы 542_ТЗ.md.

| № | Задача из ТЗ | Статус | Где сделано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 новые кнопки в главном меню + выделение цветом | Готово | Этапы 7–9; раскладка приведена к схеме п. 1 миграциями 00036–00037 |
| 2 | Подменю «Детский режим» (Мальчик / Девочка) | Готово | Этап 7 |
| 3 | Подменю «Тренды» (4 подраздела) | Готово | Этап 9 — фото-часть; этап 10 — «Видео тренды» и «Оживить фото» |
| 4 | Подменю «Поздравления» (пол → праздник → промты) | Готово | Этап 8 |
| 5 | Перевёрстка «Фото для себя»: по одному в ряд, 4+2 | Готово | Этап 4 |
| 6 | Подменю в «Парное/семейное» + перенос промтов | Готово | Этап 6 |
| 7 | Интеграция Seedance (image-to-video) | Готово | Этап 10 |
| 8 | Коллаж ракурсов через Nano Banana (опционально) | Заменено | Выбрана схема «сцена по промту шаблона → Seedance», см. раздел 2 |
| 9 | Управление кнопками подменю из админки | Готово | Этап 5 — дерево разделов, миграция 00029 |
| 10 | Новый тариф под видео | Готово | Этап 10 — «1 видео», 690 ₽ / 40 генераций |
| 11 | Индивидуальная цена видео-промта | Свёрнуто | Сделано в этапе 10, затем заменено на единый источник, см. раздел 2 |
| 12 | Убрать «(5 штук)» из текстов тарифов | Готово | Этап 4 |

## Открытые вопросы ТЗ — как закрыты

| Вопрос из ТЗ | Принятое решение |
| --- | --- |
| Схема генерации видео: прямой image-to-video или через коллаж | Цепочка из двух моделей: фото-модель собирает сцену по промту шаблона, сцена уходит в Seedance |
| Сколько фото принимать на вход | Одно или несколько — ограничения нет |
| Параметры тарифа под видео | «1 видео» — 690 ₽ за 40 генераций; посчитано от себестоимости, меняется из админки |
| Миграция подменю в БД или хардкод | Всё дерево разделов перенесено в БД и правится из админки (этап 5) |

## Что сделано сверх ТЗ

«Мой профиль» в нижнем меню: из главного меню убраны «Запомнить фото» и «Настройки» — иначе не помещались новые разделы (лимит ВК — 6 строк клавиатуры).

Экран-заглушка «Скоро» для пустых узлов дерева: раздел можно включить до того, как в нём появятся промты.

Возврат генераций при любом сбое видео-цепочки — списанное возвращается ровно туда, откуда взято (платный и бесплатный баланс раздельно).

# 2. Два отклонения от ТЗ

Оба осознанные. Описываю подробно, чтобы при сверке с ТЗ они не выглядели как пропуск.

## 2.1. Коллаж ракурсов (п. 8 ТЗ) не делали

В ТЗ было два варианта на выбор: прямой image-to-video или предварительный коллаж ракурсов через Nano Banana. Реализована третья, согласованная схема: фото-модель не собирает коллаж, а строит по промту шаблона готовую сцену с лицом пользователя, и уже эта сцена анимируется Seedance. Фото-модель в цепочке участвует — то есть смысл варианта с Nano Banana сохранён, но без промежуточного коллажа.

## 2.2. Индивидуальная цена видео-промта (п. 8.3 ТЗ) свёрнута в единый источник

Сначала было сделано ровно по ТЗ: у каждого видео-промта своё поле цены в генерациях. На практике это дало два места для одного числа — цена в карточке промта и объём пакета «1 видео» в тарифах. Числа связаны по смыслу, но технически не были связаны никак: расхождение не проявляло бы себя ничем, кроме выручки.

Теперь источник один. У тарифа есть галочка «пакет ровно на 1 видео». Сколько генераций в этом пакете, столько и списывается за одно видео. Поле цены из карточки промта убрано, колонка в базе удалена.

Галочка может стоять только у одного тарифа. Если поставить её другому — она автоматически снимется с прежнего.

Если галочки нет нигде, бот берёт запасные 40 генераций из кода, а на странице тарифов появляется предупреждение, что число не настроено.

Цена этого решения: разные видео-шаблоны больше нельзя продавать по разной цене. Если такое понадобится (например, ролик на 5 секунд дешевле), это вернётся отдельной задачей — поле в промте с пустым значением «взять общую цену».

# 3. Что осталось открытым

## 3.1. Приёмка этапов 1–3

Код написан и в проде, но живой проверки не было, поэтому этапы не закрыты.

| Этап | Что проверять | Что нужно от вас |
| --- | --- | --- |
| 1. Примеры работ | 6 экранов категорий с коллажами и кнопками | Загрузить коллажи в админке: экраны examples_self, examples_couple, examples_kids, examples_edit, examples_greetings, examples_misc |
| 2. Кнопка в рассылках | Рассылка с кнопкой «Сделать такие фото» и без неё | Ничего — можно проверять хоть сейчас |
| 3. Автодогон | Через 3 минуты после экрана тарифов приходит напоминание | Ничего — можно проверять хоть сейчас |

## 3.2. Четыре известных бага

Ни один не запланирован — нужно ваше решение по очерёдности.

| № | Баг | Чем грозит |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код читает заголовок подписи вебхука ЮKassa как X-Payment-Sha256-Signature, а ЮKassa шлёт Signature | Сейчас не вредит только потому, что секрет вебхука пуст. Заполнить секрет без правки кода = молча перестать зачислять оплаты. Самый дорогой из четырёх |
| 2 | Нет защиты от двойного тапа по кнопке тарифа | В логах — 5 дублирующих оплат за 10 секунд |
| 3 | Экран отмены оплаты доходит до 6 отмен из 113 | Теряется возврат пользователя в воронку |
| 4 | В тексте payment_success в базе нет подстановки {{.GensCount}} | Пользователь не видит, сколько генераций зачислено. Правится из админки за минуту, релиз не нужен |

## 3.3. Контент

Разделы «Детские фото», «Тренды», «Поздравления» включены, но наполняются вами: пустые узлы показывают экран «Скоро».

В тексте видео-промта на проде указано соотношение 16:9, а запрос всегда уходит вертикальным 9:16. Стоит привести текст к формату.

# 4. Инструкция: где что менять

Админка: https://admplaya.ru/admin. Всё ниже применяется без перезапуска бота и без релиза — изменения видны пользователям сразу.

## 4.1. Карта разделов админки

| Раздел | Что там правится |
| --- | --- |
| Разделы (категории) | Дерево меню: подразделы, их названия, картинки, порядок; промты внутри |
| Сообщения | Тексты и картинки всех экранов бота, а также клавиатуры экранов |
| Тарифы | Пакеты генераций, цены в рублях и цена одного видео в генерациях |
| Пользователи | Поиск, баланс, ручное начисление генераций, удаление |
| Рассылки | Создание рассылок с картинкой и кнопкой «Сделать такие фото» |
| Статистика | Пользователи, генерации, оплаты |

## 4.2. Добавить новую подкатегорию (кнопку подменю)

Пример из ТЗ: раздел «Гендер-пати» внутри «Детских фото».

Открыть «Разделы» — там дерево, а не плоский список.

Найти родительский узел («Детские фото») и создать внутри него новый подраздел.

Задать название кнопки, картинку и порядок сортировки.

Наполнить промтами — иначе узел покажет экран «Скоро».

Важно: у узла есть поле «пол промтов». Если задать его (например, «мальчик»), промты внутри будут фильтроваться по нему, а не по полу пользователя. Для «Гендер-пати» его оставляют пустым.

## 4.3. Добавить фото-промт

«Разделы» → нужный узел → создать промт.

Название — это подпись кнопки, которую видит пользователь.

Текст промта — то, что уходит в фото-модель.

Тип медиа — «Фото». Пол — если промт только для мужчин или только для женщин.

Порядок — позиция в списке. На странице показывается ровно 4 промта, дальше листалка.

## 4.4. Добавить видео-промт

Отличие от фото — два промта в одной карточке вместо одного.

Тип медиа переключить на «Видео» — появится второе поле.

Основной промт — по нему фото-модель строит сцену из фото пользователя. Описывать надо кадр: обстановку, свет, ракурс, одежду.

Промт для видео-модели — что происходит в кадре: движение модели, движение камеры, настроение. Уходит в Seedance вторым звеном.

Цена не задаётся: списание берётся из тарифов, см. 4.5.

Параметры видео зафиксированы в коде и пользователю не предлагаются: вертикальный формат 9:16, качество 720p, длительность 10 секунд. Не пишите в промте другое соотношение сторон — оно всё равно не применится.

## 4.5. Изменить цену видео

Открыть «Тарифы».

Верхняя сводка показывает текущее списание — карточка «Цена одного видео».

Открыть тариф с галочкой «пакет ровно на 1 видео» (сейчас это «1 видео») и изменить количество генераций.

Это же число сразу становится ценой списания за одно видео.

Как проверить, не тратя генерации: поставьте в пакете число заведомо больше своего баланса, зайдите в видео-тренд — бот откажет и назовёт в тексте именно новую цифру. Потом верните обратно.

Если галочку снять со всех тарифов, бот начнёт списывать запасные 40 генераций, а в сводке появится предупреждение. Само видео бесплатным не станет.

## 4.6. Изменить текст или картинку любого экрана

Открыть «Сообщения» и найти экран по ключу.

Изменить текст, картинку или подписи кнопок.

Подстановки в фигурных скобках трогать нельзя: {{.GensCount}}, {{.CostGens}} и подобные — это места, куда бот подставляет числа. Если удалить — пользователь увидит текст без цифр.

Ключевые экраны видео-цепочки:

| Ключ экрана | Когда показывается |
| --- | --- |
| video_generating_wait | Сразу после запуска: «взял в работу, это займёт несколько минут» |
| video_scene_ready | Кадр собран, началась анимация |
| after_gen_video | Готовый результат: превью-кадр и кнопка «Скачать видео» |
| no_gens_for_video | Не хватает генераций: цена, баланс и нехватка |
| video_scene_failed | Сцена не собралась — генерации возвращены |
| video_generation_failed | Видео не сгенерировалось — генерации возвращены |

# 5. Как работает видео-генерация

## 5.1. Схема

Видео делается двумя моделями подряд. Одна модель этого не умеет: Seedance анимирует готовую картинку, но не умеет вставлять в неё лицо пользователя.

Пользователь выбирает видео-шаблон
        ↓  проверка баланса (цена = объём видеопакета)
Присылает 1 или несколько своих фото
        ↓  списание генераций
ЗВЕНО 1 — фото-модель (nano-banana)
        основной промт шаблона + фото пользователя → кадр-сцена
        ↓  «кадр собран, запускаю анимацию»
ЗВЕНО 2 — Seedance 2.0 (image-to-video)
        кадр + промт для видео → ролик 9:16, 720p, 10 секунд
        ↓  сохранение в хранилище
Пользователь получает превью-кадр и кнопку «Скачать видео»

## 5.2. Сколько это занимает

Первый боевой прогон: кадр — 38 секунд, анимация — 216 секунд, итого около 4,5 минут. Потолки ожидания заданы с запасом: до 5 минут на сцену и до 15 минут на видео. Видео обрабатывается в отдельной очереди, чтобы фото-генерации не стояли за ним в хвосте.

## 5.3. Деньги и возвраты

Баланс единый — «генерации». Видео стоит N генераций, где N — объём видеопакета.

Списание раскладывается по двум балансам: сначала платный, остаток — с бесплатного.

При любом сбое — модель не ответила, сцена не собралась, доставка не прошла — возвращается ровно столько, сколько было снято, и на те же балансы.

Повторов после неизвестной ошибки нет намеренно: повтор означал бы вторую пару вызовов платных моделей за те же деньги.

## 5.4. Почему результат приходит превью-кадром, а не видеофайлом

Это ограничение ВКонтакте, а не выбор реализации. Проверено экспериментально:

Загрузка видео через video.save недоступна токену сообщества — API отказывает по типу токена. Такого права у групповых токенов просто нет.

Загрузить ролик как документ можно, но ВК не генерирует для него превью — пользователь получал бы безымянный файл без картинки.

Отдельно вскрылось: сервер загрузки документов ВК отвечает ошибкой на HTTP/2 и нормально работает только на HTTP/1.1.

Итоговая схема — превью-кадр из сцены плюс кнопка «Скачать видео» — согласована как компромисс: пользователь видит, что получилось, и забирает файл по ссылке.

Если понадобится настоящий видеоплеер в ВК, это возможно только через личный пользовательский токен с правами video и offline. Тогда ролики будут публично попадать в видеораздел сообщества, а вызовы — числиться за конкретным человеком, чей токен можно отозвать.

## 5.5. Что видно в логах

Каждая генерация оставляет след: старт, идентификатор задачи у модели, готовность сцены, готовность видео, доставку пользователю. Если генерация «зависла», по идентификатору видно, на каком именно звене.

# Приложение. Что где лежит технически

Для разработчика, который будет продолжать проект.

| Что | Где |
| --- | --- |
| Цена видео | Тариф с флагом is_video_pack; читается TariffRepo.VideoCostGens |
| Запасная цена, если пакет снят | repository.DefaultVideoCostGens = 40 |
| Видео-цепочка | internal/worker/video.go |
| Запуск и списание | internal/bot/flows/video.go |
| Клиент Seedance | internal/wavespeed/client.go |
| Экраны по умолчанию | internal/content/screens.go (в БД перебиваются админкой) |
| Дерево разделов | Таблица categories, миграция 00029 |
| Миграция единого источника цены | migrations/00038_video_price_from_tariff.sql |
| Состояние проекта и история | docs/STATUS.md, docs/ROADMAP.md, теги stage-N-done |

## Главное меню упёрлось в лимит

Восемь кнопок в шести строках — ровно потолок inline-клавиатуры ВК. Девятую кнопку можно добавить только второй в существующий ряд либо убрав что-то другое. Раскладка защищена тестом, чтобы её не сломали случайно.